Kolejova1 osiągnęła 5 etap budowy! Zobacz zdjęcia

- - -

Trwają prace budowlane na terenie inwestycji Kolejova1, zlokalizowanej w samym sercu Poznania. Osiągnęliśmy już piąty etap budowy. Zobacz zdjęcia!

Etap 5 obejmuje

l Budynek Historyczny

l szczelność dachu nad 2 piętrem,

l stolarka okienna (z wyłączeniem ścian historycznych),

l ściany działowe,

l tynki i wylewki kondygnacji parteru,

l rozprowadzenie instalacji sanitarnych parteru,

l rozprowadzenie instalacji elektrycznych – pozostały zakres.

l Budynek Wieża

l konstrukcja pięter 1, 2, 3 z wyłączeniem ścian działowych.

Ponad elementy objęte etapem wykonane zostało:

l konstrukcja wieży do 4 piętra włącznie, rozpoczęte 5 piętro,

l ślusarka okienna w ścianach historycznych – 80%,

l renowacja elewacji kotłowni na dziedzińcu,

l szczelność dachu nad 2 piętrem,

l renowacja historycznej ściany od ul. Granicznej,

l elewacja lekka mokra – rozpoczęta.

Powyższe zdjęcia prezentują postępy budowy na przestrzeni ostatnich tygodni. Nie przedstawiają wszystkich elementów osiągniętych w ramach osiągniętego etapu inwestycji.

Kolejova1 to niepowtarzalna inwestycja realizowana z myślą o najbardziej wymagających klientach. Projekt łączy nowoczesność zachowując przy tym odwołania do bogatej historii miejsca i zachowując unikatowy klimat Łazarza.

Założeniem inwestycji jest zagwarantowanie przyszłym mieszkańcom wysokiej jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa. Monitoring, wysokiej jakości drzwi antywłamaniowe, wysoka izolacja akustyczna, ozdobne grzejniki, przesuwne okna i wiele więcej! Wszystko to z myślą o tym, by dostarczyć najwyższą jakość dla klientów i przyszłych mieszkańców Kolejova1.

Strona inwestycji: kolejova.pl

Strona internetowa Novaform: www.novaformpolska.pl

Novaform na Facebooku: https://www.facebook.com/NovaformPolska/

Novaform na Instagramie: https://www.instagram.com/novaformpolska/